РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2014 г.                                        № 07

с. Спешнево

Об участии в акции «Дни защиты от экологической опасности

в 2014 году и проведении весеннего двухмесячника по благоустройству»

В целях оздоровления экологической обстановки, приведения в надлежащий порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха граждан, зеленых и водо-охранных   зон,  парков   и   скверов,   населенных   пунктов   Корсаковского   района п о с т а н о в л я ю:

1. Провести  с 1 апреля по 2 июня 2014 году весенний двухмесячник по благоустройству, санитарной уборке, озеленению территорий, населенных пунктов поселения.

2. Провести 19 апреля 2014 года экологический субботник в Спешневском сельском поселении.

3. Ведущему специалисту Леонидовой В.В., руководителям трудовых коллективов  разработать мероприятия по данному вопросу и организовать работу по приведению в порядок внутренних, прилегающих и закрепленных территорий, фасадов зданий, братских воинских захоронений и памятных мест, а также водозаборов, обрезке и посадке деревьев и кустарников, разбивка газонов, ремонту дорог, проездов, заборов, ликвидации последствий весеннего паводка, стихийных свалок и выполнению других природоохранных и благоустроительных работ.

4.  Утвердить состав организационного комитета (Приложение № 1).

5. Утвердить План-график мероприятий по подготовке и проведению акции общероссийских Дней защиты от экологической опасности с 1 апреля по 2 июня 2014 г. в администрации Спешневского сельского поселения (Приложение № 2).

6.  Возложить координацию работ по подготовке и проведению двухмесячника субботника на местный организационный комитет.

7. Утвердить обращение к трудовым коллективам предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, учащимся учебным заведений и школ, пенсионерам, ко всему населению района (Приложение № 3).

8.   Рекомендовать директору школы (Докукиной Е.С.) создать бригаду из числа школьников по благоустройству воинских захоронений и памятников природы.

9. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в работах по благоустройству согласно плана закрепления территорий сельского поселения за предприятиями и учреждениями.

10. Считать санитарным днем – пятница (еженедельно).

11.   Провести конкурс по выявлению лучшей территории жилого дома с приусадебным участком Спешневского сельского поселения.

12. Ведущему специалисту Леонидовой В.В. еженедельно готовить информацию для предоставления в районный штаб.

13. Обнародовать данное постановление и обращение на доске объявлений.

14.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                          С.В. Лемягов

Приложение

к постановлению главы

Спешневского сельского поселения

от 28.02.2014 г. № 07

ПЛАН - график

мероприятий по подготовке и проведению весеннего экологического

месячника  в администрации Спешневского сельского поселения на 2014 г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемые объёмы | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |
| 1. | Обращение к руководителям учреждений и предприятий, гражданам по вопросам благоустройства |  |  | Апрель | Лемягов С.В. |
| 2. | Подворные сходы по индивидуальному сектору. |  |  | Ежемесячно | Работники с/п, депутаты с/С |
| 3. | Проведение заседания комиссии по благоустройству |  |  | Еженедельно | Председатель комиссии |
| Практическая работа |
| 1. | Провести ремонт фасадов зданий |  |  | До 1 июня | Руководители организаций, частный сектор |
| 2. | Контроль за уборкой несанкционированных свалок | шт. | 5 | Апрель | Глава с/п |
| 3. | Провести уборку территории около школы, обустройство клумб на территории школы | шт. | 3 | до 01.05.2014г. | Докукина Е.С. |
| 4. | Обустройство памятников природы, памятников историко-культурного наследия (« Дубовая полоса», церковь в с.Спешнево, с. Войново) |  |  | Апрель-май | Глава с/п, Докукина Е.С. |
| 5 | Убрать территорию возле медпункта и библиотеки |  |  | до 01.05.2014г. | Токарева Г.П. Чурбанова Н.Н. |
| 6. | Провести уборку территории, принадлежащую ЧП Лемягову В. П. |  |  | до 01.05.2014г. | Лемягов В.П. |
| 7. | Провести уборку территории возле сельского клуба с. Спешнево |  |  | до 01.05.2014г. | Пронина А.Ж. |
| 8. | Провести уборку территории возле почты |  |  | до 01.05.2014г. | Хохлова В.В. |
| 9. | Провести уборку возле клуба, библиотеки, конторы в д. Малое Тёплое |  |  | до 01.05.2014г. | Федотова Т.В. Федотова И.А. Антонов В.В. |
| 10. | Провести уборку территории принадлежащей ЧП «Петенок» |  |  | до 03.06.2014г. | Петенок Т.Н |
| 11. | Привести территорию в порядок возле мастерских, заправки, тока ООО « РАТ» |  |  | до 03.06.2014г. | Антонов В.В. |
| 12. | Привести косметический ремонт памятников «Братских захоронений» и уборка территории возле них в п. Хохловка, д. Малое Тёплое | шт. | 2 | до 01.05.2014г. | Глава с/п, работники культуры |
| 13. | Привести косметический ремонт памятников «Братских захоронений» и уборка территории возле них в д. Голянка, с. Спешнево | шт. | 2 | до 01.05.2014г. | Глава с/п, школа, работники культуры |
| 14. | Привести территорию возле администрации сельского поселения |  |  | до 01.05.2014г. | Работники администрации |
| 15 | Провести уборку территории на границе с Мценским районом |  |  | до 01.05.2014г. | Глава с/п |
| 16. | Жителям сёл и деревень убрать свою территорию возле домов от соседа к соседу и напротив дома до середины дороги, а там где нет дома напротив, то на 10 метров за дорогой. |  |  | до 03.06.2014г. | Председатель комиссии по благоустройству, депутаты с/С |
| 17. | Убрать территорию возле пустующих усадеб в населённых пунктах и посаженную берёзовую полосу в д. Малое Тёплое |  |  | до 03.06.2014г. | Глава п/с |
| 18. | Проведение экологического субботника | шт. | 1 | Апрель | Председатель комиссии по благоустройству |
| 19. | Благоустройство водозаборных колонок | шт. | 18 | Апрель | Оргкомитет |
| 20. | Организация и проведение семинаров, недель экологии, олимпиад, викторин, выставок и конференций по природоохранной тематике в школе, библиотеках. |  |  | Март-июнь | Библиотеки, школа |
| Водные объекты |
| 1. | Обустройство родников, источников | шт. | 3 | До 01.05.2014 г. | Глава с/п, оргкомитет, депутаты с/С |
| 2. | Посадка зеленных насаждений | шт. | 500 | До 10.04.2014 г. | Руководители организаций, предприятий, глава с/п, ИП |

Приложение

к постановлению № 07

от 28.02.2014г.

СОСТАВ

Оргкомитета по подготовке и проведению

«Дней защиты от экологической опасности и двухмесячника

По благоустройству в 2014 году»

Председатель оргкомитета:

Лемягов С.В.                      – глава администрации сельского поселения

Заместитель председателя оргкомитета

Леонидова В.В.                  – ведущий специалист администрации сельского

Поселения

Члены оргкомитета:

Чеботарева Е.В.                 – заместитель директора по учебно-воспитательной

работе Спешневской средней школы;

Токарев А.М.                     –  депутат Спешневского сельского Совета

народных депутатов;

Токарева Г.П.                     – библиотекарь Спешневского филиала;

Федотова И.А.                    – директор Малотеплинского СДК;

Хохлову В.В.                      – начальник ОП с. Спешнево;

Федотова Т.И.                    – глава КФХ «Татьяна».

Приложение

к постановлению администрации

Спешневского сельского поселения

от 28.02.2014 г. № 07

ОБРАЩЕНИЕ

К  ТРУДОВЫМ  КОЛЛЕКТИВАМ  ПРЕДПРИЯТИЙ,   ОРГАНИЗАЦИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯМ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, УЧАЩИХСЯ ШКОЛ, ПЕНСИОНЕРАМ КО ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ СПЕШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ВОШЛА В НАШ БЫТ И ЖИЗНЬ: КАЖДУЮ ВЕСНУ ПРОВОДИТЬ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, САНИТАРНОЙ УБОРКЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРОВОДИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК.

ВЕСНА – ЭТО ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ, И КАК ХОРОШИЕ ХОЗЯЕВА, МЫ ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКОВ ПАСХИ –  20 АПРЕЛЯ, ВЕСНЫ И ТРУДА 1-2 МАЯ, 9 МАЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ, УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, ПЕНСИОНЕРАМ КО ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ПРИЗЫВОМ ВКЛЮЧИТЬСЯ В РАБОТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ С 1 АПРЕЛЯ ПО 2 ИЮНЯ 2014 ГОДА ВЕСЕННЕГО ДВУХМЕСЯЧНИКА И 26 АПРЕЛЯ ВСЕНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА.

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, УБОРКЕ УЛИЦ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН, ВОДОЕМОВ, ТЕРРИТОРИЙ, ОРГАНИЗАИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ.

ПРИВЕДЕМ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОРЯДОК МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ, ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, ДОРОГИ, ЛИКВИДИРУЕМ СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ.

ПРИЗЫВАЕМ ВАС ПРОДОЛЖИТЬ НАЧАТУЮ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ РАБОТУ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. НА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДО ПОСАДИТЬ КАК МИНИМУМ, ОДНО ДЕРЕВО. НЕ ОСТАВИМ БЕЗ РАБОТЫ И НАШИХ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ. В САДАХ И СКВЕРАХ, ЛЕСАХ И ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ УСТАНОВИТЬ ПТИЧИЬ ДОМИКИ И КОРМУШКИ. ВСЯ ЭТА РАБОТА ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК, ОХРАНА ПРИРОДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЗАБОТОЙ И ПОТРЕБНОСТЬЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. НАДЕЕМСЯ, ЧТО КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, ОБРАЩЕНИЕ НАЙДЕТ ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ,

КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК СВОИМ ТРУДОМ ВНЕСЕТ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО ПО НАВЕДЕНИЮ ОБРАЗЦОВОГО ПОРЯДКА В МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ, ТРУДА И ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        С.В. ЛЕМЯГОВ

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

20 Апреля 2014г (суббота)

БУДЕТ ПРОВОДИТСЯ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  СУББОТНИК.

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, УБОРКЕ УЛИЦ,  ВОДОЕМОВ, ТЕРРИТОРИЙ ОРГАНИЗАИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ,  НАВЕСТИ ПОРЯДОК ВОЗЛЕ СВОИХ ДОМОВ И НА ПРЕЛИГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Администрация с/поселения

ОБРАЩЕНИЕ

К  ТРУДОВЫМ  КОЛЛЕКТИВАМ  ПРЕДПРИЯТИЙ,   ОРГАНИЗАЦИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯМ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, УЧАЩИХСЯ ШКОЛ, ПЕНСИОНЕРАМ КО ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ВОШЛА В НАШ БЫТ И ЖИЗНЬ: КАЖДУЮ ВЕСНУ ПРОВОДИТЬ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, САНИТАРНОЙ УБОРКЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРОВОДИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК.

ВЕСНА – ЭТО ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ, И КАК ХОРОШИЕ ХОЗЯЕВА, МЫ ДОЛЖНЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКОВ ПАСХИ –  20 АПРЕЛЯ, ВЕСНЫ И ТРУДА 1-2 МАЯ, 9 МАЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ, УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, ПЕНСИОНЕРАМ КО ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ПРИЗЫВОМ ВКЛЮЧИТЬСЯ В РАБОТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ С 1 АПРЕЛЯ ПО 2 ИЮНЯ 2014 ГОДА ВЕСЕННЕГО ДВУХМЕСЯЧНИКА И 26 АПРЕЛЯ ВСЕНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА.

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, УБОРКЕ УЛИЦ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН, ВОДОЕМОВ, ТЕРРИТОРИЙ, ОРГАНИЗАИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ.

ПРИВЕДЕМ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОРЯДОК МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ, ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, ДОРОГИ, ЛИКВИДИРУЕМ СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК, ОХРАНА ПРИРОДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЗАБОТОЙ И ПОТРЕБНОСТЬЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. НАДЕЕМСЯ, ЧТО КАК И В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, ОБРАЩЕНИЕ НАЙДЕТ ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ,

КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК СВОИМ ТРУДОМ ВНЕСЕТ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО ПО НАВЕДЕНИЮ ОБРАЗЦОВОГО ПОРЯДКА В МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ, ТРУДА И ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        С.В. ЛЕМЯГОВ