Приложение к постановлению администрации

Корсаковского района

от \_\_\_ сентября 2019г. № \_\_\_\_

**Муниципальная программа Корсаковского района**

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

**ответственный исполнитель:**

Администрация Корсаковского района Орловской области

**соисполнитель программы:**

финансовый отдел администрации Корсаковского района

**непосредственный исполнитель:**

отдел экономики, строительства и ЖКХ

**8 (48667)2-14-53**

**Korsakr- adm @adm.orel.ru**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Корсаковском районе Орловской области со сроком реализации на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Корсаковского района Орловской области |
| Соисполнители программы | Отдел сельского хозяйства |
| Непосредственный исполнитель | Отдел экономики, строительства и ЖКХ |
|  |  |
| Цели Программы | Основные цели программы:  повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| Задачи Программы | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом) |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа рассчитана на 2020-2025гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Всего **25703,9721** тыс.рублей, в том числе  2020год- **10283,9721** тыс.рублей;  Из них:  Федеральный бюджет -**9010,5342** тыс.рублей;  Региональный бюджет– **474,23885** тыс.рублей;  Районный бюджет – **799,199** тыс.рублей;  2021 год-**10120,0** тыс.рублей;  Из них:  Федеральный бюджет -**9525,0** тыс.рублей;  Региональный бюджет– **475,0** тыс.рублей;  Районный бюджет – **620,0** тыс.рублей;  2022 год-**5300,0** тыс.рублей;  Из них:  Федеральный бюджет -**4783,25** тыс.рублей;  Региональный бюджет– **251,75** тыс.рублей;  Районный бюджет – **265,0** тыс.рублей;  2023 год- **0** тыс.рублей;  2024 год-**0** тыс.рублей  2025год-**0** тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение количества реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом) |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

***1.1Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Корсаковского района***

На сельской территории Корсаковского района располагается 7 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Корсаковского района составляет 690,9 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 62 067 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Корсаковского района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### **Характеристика землепользования на территории**

**Корсаковского района по состоянию на 01.01.2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Корсаковского района | кв.км | 690,9 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 46,7 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 5,5 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 62067 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 57819 |  |
| % | 93,16 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 5 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 29741 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 44 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 11644 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 50 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |

***1.2. Сельское население Корсаковского района***

Численность сельского населения Корсаковского района по состоянию на 01.01.2019 года составила 3990 человек, в том числе трудоспособного населения 1680 человек, среднегодовая численность пенсионеров составила 1499 человек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Корсаковского района** | **Численность сельского населения Корсаковского района (чел.)** | | | | | | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Корсаковского района (чел.)** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Корсаковского района** | | | | | | **Работает за пределами территории Корсаковского района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | | | | **Уровень занятости сельского населения Корсаковского района** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях**  **бюджетной сферы** | **В прочих организациях** | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | Корсаковское сельское поселение | 1471 | 96 | 200 | 206 | 663 | 306 | 891 | 409 | 20 | 389 | 0 | 0 | - | 351 | 52 | - | - |
| 2 | Парамоновское сельское поселение | 654 | 34 | 85 | 239 | 195 | 101 | 310 | 154 | 15 | 8 | 126 | 5 | - | - | - | - | - |
| 3 | Спешневское сельское поселение | 501 | 34 | 78 | 223 | 51 | 115 | 281 | 248 | 28 | 37 | 9 | 7 | 88,2 | 147 | 33 | 11,7 |  |
| 4 | Новомихайловское сельское поселение | 240 | 21 | 31 | 50 | 75 | 63 | 115 | 78 | 10 | 11 | 56 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Марьинское сельское поселение | 406 | 10 | 38 | 107 | 153 | 98 | 219 | 72 | 10 | 46 | 15 | 1 | 32,9 | 124 | 24 | - | - |
| 6 | Гагаринское сельское поселение | 449 | 40 | 60 | 109 | 121 | 119 | 239 | 102 | 4 | 18 | 67 | 13 | 42,7 | 76 | 61 |  |  |
| 7 | Нечаевское сельское поселение | 649 | 38 | 83 | 159 | 273 | 96 | 364 | 135 | 57 | 40 | 37 | 1 | 34,2 | 146 | 113 | 28,6 | - |

Таблица 2

**Сельское население Корсаковского района на 1.01.2019года**

**1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Корсаковского района***

Агропромышленный комплекс представлен всеми формами хозяйствования. Производственную деятельность осуществляют 5 сельскохозяйственных предприятий, 44 крестьянских (фермерских) хозяйства и 1775 хозяйств населения, имеющих земельные участки.

Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий района составляет 57,8 тыс. га, в том числе пашня - 47,8 тыс. га, сенокосы - 1,16 тыс. га, пастбища- 8,7 тыс. га.

Объём продукции сельского хозяйства за истёкший год  по    предварительной оценке составил 1,6 млрд. рублей, что на 6 % выше уровня, достигнутого в 2017 году.

Основной сферой деятельности по-прежнему является растениеводство, занимающее около 90 % в структуре продукции сельского хозяйства.

Вся посевная площадь в 2018 году составила 34,9 тыс. га, из них: зерновые- 25,7 тыс. га, технические и масличные – 7,1 тыс. га, картофель и овощи – 0,1 тыс. га, кормовые- 2,0 тыс. га.

В 2018 году производство основных видов продукции увеличено. Зерновых, зернобобовых и крупяных культур намолочено 87,3 тыс. тонн (136% к уровню прошлого года). Средняя урожайность - 37,6 ц/га. Намолот по масличным культурам составил 8,3 тыс. тонн (163% к уровню прошлого года).

Сахарной свеклы получено 84 тыс. тонн.

Под урожай 2019 года проведён сев озимых культур на площади 9 тыс. гектаров - на уровне прошлого года. Состояние большинства площадей в настоящее время хорошее.

        Под урожай 2019 года засыпано 1,8 тыс. тонн семян (100% от потребности).

В отчётном году сельскохозяйственные товаропроизводители Корсаковского района провели активную работу по восстановлению  плодородия почв и повышения урожайности. Объём внесённых минеральных удобрений в действующем веществе составил    1,7 тыс. тонн.

В сельскохозяйственной отрасли продолжается дальнейшая модернизация производства, объём инвестиций составил 36 млн. руб.

Инвестиционную деятельность в районе осуществляют ОАО АКБ «Авангард» и ООО «Русагро». Они не только производят, перерабатывают и реализовывают конкурентно-способную продукцию с использованием новейших технологий, но и имеют большое значение в социальной жизни села. Созданы новые рабочие места, оказывается адресная помощь детским садам, школам, сельским клубам.

Положительная тенденция развития сельского хозяйства в Корсаковском районе обеспечивается участием сельскохозяйственных товаропроизводителей в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы». В ходе реализации мероприятий данной Программы за 2018 год крестьянские (фермерские) хозяйства нашего района получили 2, 6 млн. рублей субсидий.

Производством животноводческой продукции в районе занимаются 1 сельскохозяйственное предприятие, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство и личные подсобные хозяйства.

Поголовье КРС в Корсаковском районе удалось сохранить, но сократилось поголовье коров на 60 голов.  В хозяйствах всех категорий имеется 848 голов КРС, в т. ч. коров 344. Численность свиней составила - 500 голов (109% к уровню прошлого года), овец – 1393 головы (110% к уровню прошлого года).

Надой молока составил 1423 тонны (на уровне 2017 года). За отчетный год произведено мяса всех видов 350 тонн.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Корсаковского района**

| **№**  **п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных  **мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2020-2025 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организацион-но-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** | |
| **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)**  **(млн. руб.)** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2013-2020 годы** | |
|
| **физ. ед.** | **млн. руб.** |
| **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы**  **(млн. руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Спешневское сельское поселение  Парамоновское  сельское  поселение | ООО «Авангард-Агро-Орел» | Растениеводство  зерновые, тонн  сахарная свекла, тонн | 18700  25000 | 189  83 | Приобретение основных фондовых средств | 85 | Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 34 |
| 1 | Нечаевское сельское поселение Корсаковское сельское поселение Марьинское сельское поселение | ООО «Отрадаагро  инвест» | Растениеводство  зерновые, тонн  сахарная свекла, тонн | 15550  52170 | 157  175 | Приобретение основных фондов (сельскохозяйствен-ная техника, прицепное оборудование) | 35 | Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |
|  | Корсаковское сельское поселение  Марьинское сельское поселение Парамоновскоесельское поселение Новомихайлов-ское сельское поселение | ООО «Агрофирма «Декар-Корсаково» | Растениеводство  зерновые, тонн  Животноводство  молоко, тонн | 7650  473 | 77  11 | Приобретение основных фондов (сельскохозяйствен-ная техника, прицепное оборудование | 5 | Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |

Таблица 4

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Корсаковского района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** |  | **70** | **8** | **12** | **12** | **12** | **8** | **9** |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ОО «Нечаево» | Чел. | 22 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 |
|  | ООО «Агрофирма Декар-Корсаково» | Чел. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | СХП «Корсаковское» | Чел. | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|  | Индивидуальные предприниматели | Чел. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** |  | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | МБОУ Детский сад №1 | Чел. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Школы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совхозная средняя школа | Чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Спешневская средняя школа | Чел. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе** | Чел. | **6** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | БУЗ ОО Корсаковская ЦРБ | Чел. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе** | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,**  **В том числе** | **Чел.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Корсаковского района***

***.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Корсаковского района на 01.01.2019 года составляет 129,4 тыс. кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 42,5 тыс. кв.м ( 10,14 %);
* индивидуальные жилые дома. – 86,9 тыс. кв.м (89,3 %).85

На 01.01.2019 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 31 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 31 сельских семей), в том числе 1 сельския многодеткая семья (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 1 сельскиая многодетная семья)

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы в сельских поселениях Корсаковского района по состоянию на 1.01.2019 г предоставлены в таблице 5.

Таблица 5

##### **Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы**

##### **в сельских поселениях Корсаковского района по состоянию на 01.01.2019 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Корсаковское сельское поселение | 1 | 360 | Удовл. | Средний | 1 | 105 | Удовл. | Средний | 0 | 0 |  | 1 | 98 | хорош. |  | 1 | 12177 | Удовл. |  |
| 2 | Парамоновское сельское поселение | 1 | 80 | Удовл. | Средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Ветхое-1, авар.-1 | 2 | 133 | Удов. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Спешневское сельское поселение | 1 | 60 | Удовл. | Средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Удовл. | 2 | 90 | Удовл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Новомихайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0. | Средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Удовл. | 1 | 50 | Удовл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Марьинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | Средний | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | Удовл. | 1 | 76 | Удовл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гагаринское сельское поселение | 1 | 80 | Удовл. | Средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Удовл. | 1 | 135 | Удовл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нечаевское сельское поселение | 1 | 300 | Удовл. | Средний | 0 | 0 |  |  | 1 |  | Ветхое | 1 | 120 | Удовл. |  | 1 | 12177 | Удовл. |  |
|  | **Итого по Корсаковскому району** | **5** | **880** | **х** |  | **1** | **105** |  |  | **9** |  | **х** | **9** | **702** | **х** |  | **2** | **24354** | **х** |  |

По состоянию на 01.01.2019 г. в сельских поселениях Корсаковского района функционируют:

* 5 общеобразовательных школ на 880 ученических мест;
* 1 детских сада на 105 мест;
* 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 0 офисов врача общей практики;
* 9 учреждений культурно - досугового типа на 702 места;
* 2 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 24354 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Корсаковского района объектами социальной сферы приведен в таблице 6. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Корсаковском районе** **на 01.01. 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **Водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | МБОУ Корсаковская СОШ | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | МБОУ Парамоновская ООШ |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | МБОУ Нечаевская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | МБОУ Спешневская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | МБОУ Гагаринская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | МБОУ ДШИ | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | МБОУ Детский сад № 1 с.Корсаково |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | МБОУ МЦДК с.Корсаково |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | Б.Озерский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | Нечаевский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | Новомихайловский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | Парамоновский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | Новомалиновский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | Спешневский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | М.Теплинский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 16 | Гагаринский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 17 | БУЗ ОО Корсаковская ЦРБ |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | Спешневский ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 19 | Нечаевский ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | Головкинский ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 | Б.Озерский ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 22 | СтраховскийФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 23 | Гагаринский ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 24 | Новомихайловский ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 25 | Парамоновский ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 26 | Новомалиновский ФАП |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Итого | **2** | **24** | **26** |  |  |  |

***1.5. Газоснабжение***

По состоянию на 01.01.2019 года сетевым газом обеспечено 76 % жилищного фонда сельских поселений Корсаковского района. Характеристика действующей системы газоснабжения предоставлена в таблице 7.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2019 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Корсаковского района включает в себя 56 водозаборов (56 артезианских скважин, 0 открытых водозаборов), 0 км напорных водоводов, 50 водопроводных башен, 104,1 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Корсаковского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Корсаковского района около 77 %.

На текущий момент более 50 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Около 90,8 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Корсаковского района подключены к водопроводным сетям. Еще 9 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 0,2 % сельского населения Корсаковского района получают воду из колодцев. Характеристика действующей системы водоснабжения представлены в таблице 8.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2019 года централизованная система теплоснабжения в Корсаковском районе нет, сейчас все перешли на индивидуальное поквартирное отопление

К центральному отоплению подключены: в Корсаковском сельском поселении — 1 средняя общеобразовательная школа, административное здание районной администрации и здание школы – искусств.

Объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях центральной канализацией обеспечены.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован и осуществляется на договорной основе с региональным оператором УК «Зеленая Роща»

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется. Сведения об объектах инфраструктуры представлены в таблице 9.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Корсаковского района по состоянию на 01.01.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Корсаковского района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов (квартир), подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Корсаковское сельское поселение | 24,8 |  |  |  |  |  | 331 | 81 | 5 | 100 |
| 2 | Парамоновское сельское поселение | 13,7 |  |  |  |  |  | 263 | 91 | 3 | 100 |
| 3 | Спешневское сельское поселение | 12 |  |  |  |  |  | 189 | 64 | 4 | 100 |
| 4 | Новомихайловское сельское поселение | 5 |  |  |  |  |  | 89 | 75 | 2 | 100 |
| 5 | Марьинское сельское поселение | 12,4 |  |  |  |  |  | 120 | 75 | 4 | 100 |
| 6 | Гагаринское сельское поселение | 22,1 |  |  |  |  |  | 115 | 71 | 3 | 100 |
| 7 | Нечаевское сельское поселение | 12 |  |  |  |  |  | 180 | 72 | 2 | 100 |
|  | **Итого по Корсаковскому району** | **102** |  |  |  |  |  | **1287** | **76** | **19** | **100** |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях**

**Корсаковского района на 01.01.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Корсаковского района** | **Насосные станции (ед.)** | | | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Напорный водовод**  **(км.)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км.)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 | Корсаковское сельское поселение | - | - | - | 16 | 1963-1993 | 65 | - | - | - | 10 | 1963-1993 | 65 | 30,3 | 1963-1993 | 65 | 43 | 1963-1993 | 65 | 1600 | 96 |
| 2 | Парамоновское сельское поселение | - | - | - | 7 | 1978-1989 | 70 | - | - | - | 7 | 1978-1989 | 70 | 15,2 | 1978-1989 | 70 | 15 | 1978-1989 | 70 | 617 | 88 |
| 3 | Спешневское сельское поселение | - | - | - | 11 | 1956-1967 | 88 | - | - | - | 10 | 1956-1967 | 88 | 11,86 | 1956-1967 | 88 | 30 | 1956-1967 | 88 | 363 | 87 |
| 4 | Новомихайловское сельское поселение | - | - | - | 5 | 1957-1969 | 70 | - | - | - | 5 | 1957-1969 | 70 | 7,3 | 1957-1969 | 70 | 19 | 1957-1969 | 70 | 287 | 96 |
| 5 | Марьинское сельское поселение | - | - | - | 6 | 1960-1970 | 90 | - | - | - | 6 | 1960-1970 | 90 | 13,2 | 1960-1970 | 90 | 34 | 1960-1970 | 90 | 368 | 83 |
| 6 | Гагаринское сельское поселение | - | - | - | 6 | 1961-1975 | 88 | - | - | - | 7 | 1961-1975 | 88 | 13,5 | 1961-1975 | 88 | 47 | 1961-1975 | 88 | 318 | 73 |
| 7 | Нечаевское сельское поселение | - | - | - | 5 | 1957-1989 | 70 | - | - | - | 5 | 1957-1989 | 70 | 13,8 | 1957-1989 | 70 | 21 | 1957-1989 | 70 | 596 | 97 |
|  | **Итого по Корсаковскому району** |  |  |  | **56** |  | **77** |  |  |  | **50** |  | **77** | **105,16** |  | **77** | **209** |  | **77** | **4149** | **90,8** |

Таблица 9

**Сведения об объектах инфраструктуры в муниципальном образовании Корсаковского района на 1.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация р-на | Корсаковское | Спешневское | Парамоновское | Нечаевское | Новомихайловское | Марьинское | Гагаринское |  |
| st | pok | 11956871 | 4212398 | 4212354 | 4212360 | 4212377 | 4212414 | 4212880 | 4212383 |  |
| 1 | 1 Общая площадь земель муниципального образования | 68386 | 6339 | 12428 | 9738 | 11867 | 6832 | 13849 | 7333 | 68386 |
| 25 | 1.1 магазины | 25 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 26 | 1.1.1 площадь торгового зала | 1509,7 | 869 | 80,7 | 149,7 | 163,4 | 82 | 69,9 | 95 | 1509,7 |
| 35 | 1.2 минимаркеты | 17 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 17 |
| 36 | 1.2.1 площадь торгового зала | 1138,9 | 625,2 | 80,7 | 149,7 | 163,4 | 50 | 69,9 |  | 1138,9 |
| 39 | 1.3 прочие магазины | 8 | 5 |  |  |  | 1 |  | 2 | 8 |
| 40 | 1.3.1 площадь торгового зала | 370,8 | 243,8 |  |  |  | 32 |  | 95 | 370,8 |
| 43 | 1.4 павильоны | 8 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 7 |
| 44 | 1.4.1 площадь торгового зала | 151,5 | 83 |  | 17,5 | 15 |  |  | 12 | 127,5 |
| 48 | 1.5 аптечные киоски и пункты |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 52 | 1.6 столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 53 | 1.6.1 в них мест | 386 | 208 | 35 | 25 | 60 | 16 | 42 |  | 386 |
| 54 | 1.6.2 площадь зала обслуживания посетителей | 534,6 | 337,6 | 35 | 28 | 74 | 32 | 28 |  | 534,6 |
| 58 | 2 Число спортивных сооружений - всего | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  | 1 | 11 |
| 59 | 2.1. из них муниципальных | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  | 1 | 11 |
| 62 | 2.3 плоскостные спортивные сооружения |  | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 9 |
| 63 | 2.3.1 из них муниципальные |  | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 9 |
| 64 | 2.4 спортивные залы | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 65 | 2.4.1 из них муниципальные | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 68 | 3 Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 69 | 3.1 из них самостоятельные | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 70 | 4 Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 71 | 5 Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | 77,8 | 25,5 | 11,2 | 11,9 | 7,2 | 7,5 | 5,7 | 8,8 | 77,8 |
| 72 | 5.1 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | 2,4 |  | 0,8 |  | 0,6 | 1 |  |  | 2,4 |
| 73 | 6. Общая площадь жилых помещений | 129,4 | 42,2 | 17,2 | 17,5 | 17,6 | 9,7 | 15,3 | 9,8 | 129,3 |
| 74 | 7 Вывезено за год твердых коммунальных отходов | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 75 | 8 Вывезено за год твердых коммунальных отходов |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 76 | 8.1 из них на объекты, используемые для обработки отходов | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 77 | 8.1 из них на объекты, используемые для обработки отходов |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 78 | 9 Одиночное протяжение уличной газовой сети | 99945 | 33081 | 22000 | 11861 | 10897 | 4988 | 9459 | 7659 | 99945 |
| 79 | 10. Количество негазифицированных населенных пунктов | 42 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 42 |
| 80 | 11 Число источников теплоснабжения | 25 | 4 | 1 |  | 3 | 3 | 5 |  | 16 |
| 81 | 11.1 из них мощностью до 3 Гкал/ч | 25 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 |
| 82 | 12 Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | 1960 | 1960 |  |  |  |  |  |  | 1960 |
| 85 | 13 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | 77600 | 30360 | 5500 |  | 12300 | 6960 | 13200 | 13121 | 81441 |
| 86 | 13.1 в том числе нуждающейся замене | 30000 | 22000 |  |  | 12300 |  | 200 |  | 34500 |
| 88 | 13.2 Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | 17 | 3 | 4 |  |  |  | 10 |  | 17 |
| 89 | 14 Одиночное протяжение уличной канализационной сети | 2770 | 2700 |  | 300 | 1700 |  |  |  | 4700 |
| 90 | 14.1 в том числе нуждающейся в замене | 1880 |  |  | 180 | 1700 |  |  |  | 1880 |
| 92 | 14.2 Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | 27 | 9 | 14 |  |  |  | 13 |  | 36 |
| 93 | 15 Число лечебно-профилактических организаций | 11 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 7 |
|  | 16 Инвестиции в основной капитал | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 17 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | 198 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | 17.1 в том числе индивидуальных | 198 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 99 | 18 Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | 66 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 13 | 9 | 66 |
| 100 | 19 Число телефонизированных сельских населенных пунктов | 49 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 49 |

#### Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Корсаковского района посредством достижения следующих целей:

Основные цели программы:

— сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2025 году;

— достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 году;

— повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году.

Основные цели программы:

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Основные задачи программы: повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 11.

### Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В состав Программы «Комплексное развитие сельских территорий! Включена одна подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях", в которую включены следующие мероприятия:

1."Благоустройство сельских территорий":

1.1 Обустройство плоскостного спортивного сооружения в мкр. Березовый напротив дома №3 с.Корсаково, Корсаковского района, Орловской области,

1.2 Обустройство многофункционального плоскостного спортивного сооружения на месте старого стадиона в с.Корсаково Корсаковского района Орловской области,

1.3 Обустройство плоскостного спортивного сооружения в д.Нечаево Корсаковского района Орловской области.

1.4 Текущий ремонт спортзала Корсаковской средней общеобразовательной школы

1.5 Приобретение автомашины Газель Next для Парамоновской средней общеобразовательной школы

Перечень подпрограмм муниципальной программы указан в таблице 12.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы**

Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы не предусматривается.

1. **Информация об участии акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

Участие акционерных обществ с муниципальным участием, общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в рамках Программы не предусматривается.

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Всего **25703,9721** тыс.рублей, в том числе

2020год- **10283,9721** тыс.рублей;

Из них:

Федеральный бюджет -**9010,5342** тыс.рублей;

Региональный бюджет– **474,23885** тыс.рублей;

Районный бюджет – **799,199** тыс.рублей;

Из них:

Федеральный бюджет -**9525,0** тыс.рублей;

Региональный бюджет– **475,0** тыс.рублей;

Районный бюджет – **620,0** тыс.рублей;

2022 год-**5300,0** тыс.рублей;

Из них:

Федеральный бюджет -**4783,25** тыс.рублей;

Региональный бюджет– **251,75** тыс.рублей;

Районный бюджет – **265,0** тыс.рублей;

2023 год- **0** тыс.рублей;

2024 год-**0** тыс.рублей

2025год-**0** тыс.рублей

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 10.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

1. **Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной Программы, другим источникам финансирования и направлениям затрат).**

Выделение средств из районного бюджета на реализацию муниципальной программы производится отделу экономики, строительства и ЖКХ администрации Корсаковского района в сумме 1684,199 тыс. руб.

По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» объем средств составляет 1684,199 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год- 799,199 тыс. руб.;

2021год- 620,0 тыс. руб.;

2022 год – 265,0 тыс. руб.;

2023 год- 0 тыс. руб.

2024 год -0 тыс.руб.

2025 год-0тыс руб.

Основным мероприятием в данной подпрограмме является «Благоустройство сельских территорий».

Информация об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлена в **приложении 14** к Программе.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Основным риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров прогноза социально - экономического развития района, что повлечет не достижение целей муниципальной программы.

Помимо указанных выше рисков, имеются также;

1) риски, связанные с изменением налогового и бюджетного законода-тельства;

2) риски, связанные с увеличением заемных средств рамках управления муниципальными финансами вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации;

3) изменение уровня инфляции, кризисными явлениями.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующих мер:

- мониторинга федерального, регионального законодательства;

- мониторинга показателей долговой устойчивости;

- принятия иных мер, связанных с реализацией полномочий.

Также для управления рисками муниципальный заказчик и разработчик Программы(Администрация Корсаковского района):

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

**9. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Корсаковского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в Корсаковском районе.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей которые представлены в таблице 11.

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы района**

**«Комплексное развитие сельских территорий» в Корсаковском районе Орловской области со сроком реализации на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы района | **"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Корсаковского района |
| Непосредственный исполнитель | Отдел экономики, строительства и ЖКХ |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел сельского хозяйства |
| Задачи подпрограммы | Благоустройство сельских территорий |
| Цели программы | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализация программы в 1 этап  2020-205 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего **25703,9721** тыс.рублей, в том числе  2020год- **10283,9721** тыс.рублей;  Из них:  Федеральный бюджет -**9010,5342** тыс.рублей;  Региональный бюджет– **474,23885** тыс.рублей;  Районный бюджет – **799,199** тыс.рублей;  2021 год-**10120,0** тыс.рублей;  Из них:  Федеральный бюджет -**9525,0** тыс.рублей;  Региональный бюджет– **475,0** тыс.рублей;  Районный бюджет – **620,0** тыс.рублей;  2022 год-**5300,0** тыс.рублей;  Из них:  Федеральный бюджет -**4783,25** тыс.рублей;  Региональный бюджет– **251,75** тыс.рублей;  Районный бюджет – **265,0** тыс.рублей;  2023 год- **0** тыс.рублей;  2024 год-**0** тыс.рублей  2025год-**0** тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом) |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Данная подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" может включать в себя 3 основных мероприятия :

— «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

— «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

— «Благоустройство сельских территорий».

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" подразумевает следующие виды деятельности:

а) развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях;

б) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях (далее - проекты комплексной застройки), предусматривающих:

в)инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;

г)строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);

д)обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение).

Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" может включать:

—софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, предусматривающих мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (далее - автомобильные дороги).

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Благоустройство территории является одной из насущных проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования.

Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог, поддержание дорожного полотна автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии также является важнейшим фактором безопасности дорожного движения. В связи с тем что на ремонт и содержание автомобильных дорог ежегодно выделяется лишь незначительная часть от нормативной суммы, средств недостаточно для содержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии.

В муниципальном образовании "Корсаковский район" существуют территории, которые до настоящего времени не благоустроены. Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию сельских поселений района комфортной для проживания населения и достичь нового эстетического уровня сельской территории, необходимо провести работы по благоустройству территорий.

Основная часть существующих детских игровых площадок нуждается в ремонте оборудования и замене его на новые современные детские игровые и спортивные комплексы. Также Корсаковская средняя общеобразовательная школа нуждается в текущем ремонте спортивного зала.

В связи с закрытием двух школ на территории муниципального образования будет осуществляться подвоз детей к другим школам. Для этого стоит приобрести новый автомобиль, так как срок эксплуатации предыдущего истекает. Это нужно также для безопасности учащихся.

Ежегодно за счет средств бюджета муниципального образования "Корсаковкий район" на содержание объектов озеленения проводятся работы по поддержанию объектов благоустройства на территории города в удовлетворительном состоянии, очистке территории от мусора. Но выделяемых средств недостаточно, вследствие чего работы по уходу за зелеными насаждениями выполняются не в полном объеме на протяжении многих лет. Необходим систематический уход за существующими насаждениями, ежегодная планомерная посадка новых зеленых насаждений.

В целях предупреждения загрязненности площадей, скверов, мест общего пользования необходимо производить уборку вышеуказанных территорий района.

В связи с увеличением количества личного транспорта горожан, созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных, демонтажем скамеек изменился функционал придомовой территории как зоны отдыха.

Места кратковременного отдыха, прогулок востребованы горожанами. На сегодня благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания недостаточно.

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса мероприятий, связанных с ремонтом и реконструкцией зеленых насаждений, улично-дорожной сети, благоустройством скверов.

Безопасное состояние улично-дорожной сети, хорошее санитарное состояние, объем существующего цветочного оформления города, состояние зеленых насаждений недостаточны для удовлетворения потребностей развивающегося города. Назрела необходимость улучшения архитектурно-художественного облика сельских территорий за счет локального тематического благоустройства территорий, цветочного оформления и ремонта газонов магистралей города, оформления туристических маршрутов, вечернего светового оформления и праздничного украшения города.

На сегодняшний день в муниципальном образовании "Корсаково" имеются дворовые территории, на которых практически отсутствует асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Актуальность решения сложившейся проблемы программно-целевым методом обусловлена рядом социальных факторов, связанных с организацией безопасного движения граждан, проживающих в многоквартирных домах, и автотранспорта.

Обеспечение повышения уровня благоустроенности дворовых территорий является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования "Корсаковский район".

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы.**

***Задача подпрограммы:***

Благоустройство сельских территорий

***Основные цели подпрограммы:***

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

***Целевые показатели:***

Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству.

Информация о составе целевых показателях ( индикаторах) и их значениях приведены в **таблице 11** к муниципальной программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с индикаторами муниципальной программы и характеризует достижение цели и решение задач.

1. **Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

В состав Подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях", в которую включены следующее основное мероприятие :

1."Благоустройство сельских территорий"

Которое включает в себя следующие мероприятия:

1.1 Обустройство плоскостного спортивного сооружения в мкр. Березовый напротив дома №3 с.Корсаково, Корсаковского района, Орловской области,

1.2 Обустройство многофункционального плоскостного спортивного сооружения на месте старого стадиона в с.Корсаково Корсаковского района Орловской области,

1.3 Обустройство плоскостного спортивного сооружения в д.Нечаево Корсаковского района Орловской области.

1.4 Текущий ремонт спортзала Корсаковской средней общеобразовательной школы

1.5 Приобретение автомашины Газель Next для Парамоновской средней общеобразовательной школы

Система программных мероприятий, ожидаемого непосредственного результата от реализации каждого из них представлена в **таблице 12**.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

Оказание услуг муниципальными учреждениями в реализации Подпрограммы не предусматривается.

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Всего **25703,9721** тыс.рублей, в том числе

2020год- **10283,9721** тыс.рублей;

Из них:

Федеральный бюджет -**9010,5342** тыс.рублей;

Региональный бюджет– **474,23885** тыс.рублей;

Районный бюджет – **799,199** тыс.рублей;

2021 год-**10120,0** тыс.рублей;

Из них:

Федеральный бюджет -**9525,0** тыс.рублей;

Региональный бюджет– **475,0** тыс.рублей;

Районный бюджет – **620,0** тыс.рублей;

2022 год-**5300,0** тыс.рублей;

Из них:

Федеральный бюджет -**4783,25** тыс.рублей;

Региональный бюджет– **251,75** тыс.рублей;

Районный бюджет – **265,0** тыс.рублей;

2023 год- **0** тыс.рублей;

2024 год-**0** тыс.рублей

2025год-**0** тыс.рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий муниципальной Программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Корсаковском районе Орловской области со сроком реализации на 2020-2025 годы представлены в **таблице 13.**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Корсаковском районе Орловской области со сроком реализации на 2020-2025 годы за счет средств районного бюджета представлены в **таблице 14.**

1. **Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы**

Основным риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров прогноза социально - экономического развития района, что повлечет не достижение целей муниципальной программы.

Помимо указанных выше рисков, имеются также;

1) риски, связанные с изменением налогового и бюджетного законода-тельства;

2) риски, связанные с увеличением заемных средств рамках управления муниципальными финансами вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации;

3) изменение уровня инфляции, кризисными явлениями.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующих мер:

- мониторинга федерального, регионального законодательства;

- мониторинга показателей долговой устойчивости;

- принятия иных мер, связанных с реализацией полномочий.

Также для управления рисками муниципальный заказчик и разработчик Программы(Администрация Корсаковского района):

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Таблица 11

**Сведения о показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Корсаковском районе Орловской области со сроком реализации на 2020-2025 годы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей | | | | | |
| базовое значение | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **Муниципальная программа Корсаковского района «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом) | Ед. | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12

**Перечень подпрограмм муниципальной программы,**

**и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий» в Корсаковском районе Орловской области со сроком реализации на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование  подпрограммы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредствен­ный результат (краткое описа­ние) | Последствия  нереализации   основ­ного мероприятия | Связь  с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начала  реали-зации | окон­чания  реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | |
|  | Цель. создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Корсаковского районе | | | | | | |
|  | Задача. Благоустройство сельских территорий | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. "Благоустройство сельских территорий" | Администрация Корсаковского районаКорсаковского района | 2020  год | 2025 год | Увеличение количества реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом) | Не исполнение мероприятий программы | п.1 |

Таблица 13

**Объемы и источники финансирования мероприятий муниципальной Программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий» в Корсаковском районе Орловской области со сроком реализации на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **«Комплексное развитие сельских территорий** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1** | **"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***25703,9721*** | ***10283,9721*** | ***10120,0*** | ***5 300,0*** |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | ***22818,7842*** | ***9010,5342*** | ***9025,0*** | ***4 783,25*** |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | ***1200,98885*** | ***474,23885*** | ***475,0*** | ***251,75*** |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** | ***1684,199*** | ***799,199*** | ***620,0*** | ***265,0*** |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** | **"Благоустройство сельских территорий"** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | ***25703,9721*** | ***10283,9721*** | ***10120,0*** | ***5 300,0*** |  |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | ***22818,7842*** | ***9010,5342*** | ***9025,0*** | ***4 783,25*** |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | ***1200,98885*** | ***474,23885*** | ***475,0*** | ***251,75*** |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** | ***1684,199*** | ***799,199*** | ***620,0*** | ***265,0*** |  |  |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 1.1* | *Обустройство плоскостного спортивного сооружения в мкр. Березовый напротив дома №3 с.Корсаково, Корсаковского района, Орловской области* | *Объем финансирования – всего,*  *в том числе за счет средств:* | ***5 395,06*** | ***5 395,06*** |  |  |  |  |  |
| *- федеральный бюджет* | ***4 869,04165*** | ***4 869,04165*** |  |  |  |  |  |
| *- региональный бюджет* | ***256,26535*** | ***256,26535*** |  |  |  |  |  |
| *- районный бюджет* | ***269,753*** | ***269,753*** |  |  |  |  |  |
| *- бюджет МО* |  |  |  |  |  |  |  |
| *- внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 1.2* | *Обустройство многофункционального плоскостного спортивного сооружения на месте старого стадиона в с.Корсаково Корсаковского района Орловской области* | *Объем финансирования – всего,*  *в том числе за счет средств:* | ***10300,0*** | ***300,0*** | ***10 000,0*** |  |  |  |  |
| *- федеральный бюджет* | ***9 025,0*** |  | ***9 025,0*** |  |  |  |  |
| *- региональный бюджет* | ***475.0*** |  | ***475.0*** |  |  |  |  |
| *- районный бюджет* | ***800,0*** | ***300,0*** | ***500,0*** |  |  |  |  |
| *- бюджет МО* |  |  |  |  |  |  |  |
| *- внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 1.3* | *Обустройство плоскостного спортивного сооружения в д.Нечаево Корсаковского района Орловской области* | *Объем финансирования – всего,*  *в том числе за счет средств:* | ***5420,0*** |  | ***120,0*** | ***5 300,0*** |  |  |  |
| *- федеральный бюджет* | ***4 783,25*** |  |  | ***4 783,25*** |  |  |  |
| *- региональный бюджет* | ***251,75*** |  |  | ***251,75*** |  |  |  |
| *- районный бюджет* | ***385,0*** |  | ***120,0*** | ***265,0*** |  |  |  |
| *- бюджет МО* |  |  |  |  |  |  |  |
| *- внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 1.4* | *Текущий ремонт спортзала Корсаковской средней общеобразовательной школы* | *Объем финансирования – всего,*  *в том числе за счет средств:* | ***2088,912*** | ***2088,912*** |  |  |  |  |  |
| *- федеральный бюджет* | ***1885,2425*** | ***1885,2425*** |  |  |  |  |  |
| *- региональный бюджет* | ***99,2235*** | ***99,2235*** |  |  |  |  |  |
| *- районный бюджет* | ***104,446*** | ***104,446*** |  |  |  |  |  |
| *- бюджет МО* |  |  |  |  |  |  |  |
| *- внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 1.5* | *Приобретение автомашины Газель Next для Парамоновской средней общеобразовательной школы* | *Объем финансирования – всего,*  *в том числе за счет средств:* | ***2500,0*** | ***2500,0*** |  |  |  |  |  |
| *- федеральный бюджет* | ***2256,25*** | ***2256,25*** |  |  |  |  |  |
| *- региональный бюджет* | ***118,75*** | ***118,75*** |  |  |  |  |  |
| *- районный бюджет* | ***125,0*** | ***125,0*** |  |  |  |  |  |
| *- бюджет МО* |  |  |  |  |  |  |  |
| *- внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

**Ресурсное обеспечение реализации**

**муниципальной программ**ы **«Комплексное развитие сельских территорий» в Корсаковском районе Орловской области со сроком реализации на 2020-2025 годы** **за счет средств районного бюджета.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и  соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации**\*** | | | | всего по муниципальной программе | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | | | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | завершающий  год  реализации  2025 год | Наименование показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие сельских территорий»»** | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1684,199** | **799,199** | **620,0** | **265,0** |  |  |  |  |
| **Администрация Корсаковского района** |  |  |  |  | **1684,199** | **799,199** | **620,0** | **265,0** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** | **"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** |  |  |  |  |  | **1684,199** | **799,199** | **620,0** | **265,0** |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.** | **"Благоустройство сельских территорий"** | **Всего** |  |  |  |  | **1684,199** | **799,199** | **620,0** | **265,0** |  |  |  | 1.Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом)(ед.) |
| Мероприятие 1.1 | *Обустройство плоскостного спортивного сооружения в мкр. Березовый напротив дома №3 с.Корсаково, Корсаковского района, Орловской области* | Администрация Корсаковского района |  |  |  |  | **269,753** | **269,753** |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | *Обустройство многофункционального плоскостного спортивного сооружения на месте старого стадиона в с.Корсаково Корсаковского района Орловской области* | Администрация Корсаковского района |  |  |  |  | **800,0** | **300,0** | **500,0** |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | *Обустройство плоскостного спортивного сооружения в д.Нечаево Корсаковского района Орловской области* | Администрация Корсаковского района |  |  |  |  | **385,0** |  | **120,0** | **265,0** |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | *Текущий ремонт спортзала Корсаковской средней общеобразовательной школы* | Администрация Корсаковского района |  |  |  |  | **104,446** | **104,446** |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 | *Приобретение автомашины Газель Next для Парамоновской средней общеобразовательной школы* | Администрация Корсаковского района |  |  |  |  | **125,0** | **125,0** |  |  |  |  |  |  |