**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН**

 **АДМИНИСТРАЦИИ КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» февраля 2019 г. № 12

с.Корсаково

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы».

 В соответствии с протоколом заседения Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 12 от 24.09.2018 года, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу **«**Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» ,утвержденным Постановлением № 32 а от 20.10.2017г, изложив в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.А.Эфендиеву.

Глава сельского поселения А.А.Савин

 Муниципальная программа

 Корсаковского сельского поселения

Корсаковского района Орловской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы

П А С П О Р Т

муниципальной программы Корсаковского сельского поселения

Корсаковского района Орловской области

«Формирование современной городской среды

 на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения |
| Участники Программы | Администрация сельского поселенияУправляющие компанииГраждане, проживающие в населенных пунктах сельского поселенияПредприятия, организации, учреждения  |
| Цель Программы |  Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах сельского поселения с численностью населения свыше 1000 человек |
| Задачи Программы | Повышение благоустройства территорий общего пользования. Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 100% |
| Срок реализации Программы |  2018-2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет 894,30910 руб.,в т.ч. Федеральный бюджет 572,37375 тыс.р.,областной бюджет5,78155тыс.р.,дор.фонд 307,21071 Бюджет поселения – 8,94309тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Благоустройство прилегающих к жилым домам дворовых территорий; - стимулирование граждан, представителей бизнеса и их вовлечение в реализацию мероприятий по благоустройству;- качественному изменению части пространства на территории реализации проектов, тем самым повышению качества среды на конкретной территории. |

**Раздел 1. Основные характеристики реализации муниципальной Программы**

Проект «Формирование комфортной городской среды» - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.д.).

Настоящая Программа разрабатывается с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением города Орла в соответствии с:

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 18.04.2017 №5 Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

- Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории - это площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры и иное.

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих

Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, не капитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальные программы устанавливается постановлением Администрации Корсаковского сельского поселения № 28б от 01.08.2017 .Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках Программы направлены на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности благоустраиваемых территорий, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Реализация Программы позволит улучшить условия городской среды, повысить комфортность проживания и отдыха населения , обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,**

**цели, задачи Программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории на 2018 - 2024 годы» является одним из важнейших направлений деятельности сельского поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены на основании приоритетов государственной политики, утвержденных Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий .

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. Реализация мероприятий позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, благоустроенных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий Программы,**

**ресурсное обеспечение Программы**

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, будут реализованы следующие основные мероприятия (приложение 1 к Программе):

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению:

3.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведён в приложении 2 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень на 2018-2019 годы, приведена в приложении 3 к Программе.

3.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

3.3. Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству является обязательным условием:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и (или) отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

**Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы**

Программа реализуется в течении 2018 - 2024 годов.

Целевые показатели Программы установлены в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программой Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области».

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

**Управление рисками реализации Программы**

Ожидаемые результаты Программы:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит: в 2018 году –1 единица, в 2019 году – 1единица, в 2020 году -1 единица, в 2021 году -1 единица, в 2022 году - 1 единица , в 2023 году - 1 единица , в 2024 году -.1 единица

2. Количество благоустроенных общественных территорий составит: в 2018 году - 0, в 2019 году - 0, в 2020 году - не менее 1 единицы, в 2021 году - не менее 1 единицы, в 2022 году - не менее 1 единицы, в 2023 году - не менее 1 единицы, в 2024 году - не менее 1 единицы.

3. Количество разработанных проектно-сметных документаций дворовых территорий за весь период реализации Программы составит не менее 7 единиц, в том числе в 2019 году - не менее 1 единица.

4. Количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации Программы составит не менее 5 единиц, в том числе в 2019 году -0.

5. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счёт средств указанных лиц и в соответствии с заключенными соглашениями составит: 2019 год - не менее 4 единиц, 2024 - не менее 4 единиц.

6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории Корсаковского сельского поселения 2024 году должна составит 100%.

В результате реализации данного мероприятия ожидается, что будет проведена инвентаризация всех индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии сельского поселения;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повышения контроля ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.

Ответственный исполнитель Программы, в соответствии с пунктом Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корсаковского сельского поселения , утвержденного постановлением №28 от 16.07.2018

, представляет в финансовый отдел администрации Корсаковского района отчётную информацию ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями Программы. В рамках обеспечения реализации Программы создана и утверждена общественная комиссия по благоустройству дворовых и общественных территорий Корсаковского сельского поселения от 13.11.2018 №36 , в состав которой включены представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица.

 Глава сельского поселения А.А.Савин

 Приложение1

 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской

 среды на 2018 - 2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы Корсаковского сельского поселения Корсаковского района Орловской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации (адреса МКД)  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
|  | **2018 год**  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому **Минимальный перечень работ:**1. Асфальтирование дворовой территории (проезды).2.Установка скамеек, урн.3. Освещение дворовой территории**Дополнительный перечень работ:**1. Оборудование детских площадок.2. Оборудование автомобильных стоянок.3. Асфальтирование пешеходных дорожек. | Администрация сельского поселения. | январь | декабрь | Ремонт дворового проезда , установка скамеек, урн,установка освещения, оборудование детской площадки,заасфальтирование автомобильной и пешеходной стоянки. | 1. Мкр.Березовый д.1.
 | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Орловской области - участников государственной программы |
| **2019 год** |
| 1 | Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому **Минимальный перечень работ:**1. Асфальтирование дворовой территории (проезды).2.Установка скамеек, урн.3. Освещение дворовой территории**Дополнительный перечень работ:**1. Оборудование детских площадок.2. Оборудование автомобильных стоянок.3. Асфальтирование пешеходных дорожек. | Администрация сельского поселения. | январь | декабрь | Ремонт дворового проезда , установка скамеек, урн,установка освещения, оборудование детской площадки,заасфальтирование автомобильной и пешеходной стоянки. | 2.Мкр.Березовый д.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Орловской области - участников государственной программы |
| **2020 год** |
| 1 | Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому **Минимальный перечень работ:**1. Асфальтирование дворовой территории (проезды).2.Установка скамеек, урн.3. Освещение дворовой территории**Дополнительный перечень работ:**1. Оборудование детских площадок.2. Оборудование автомобильных стоянок.3. Асфальтирование пешеходных дорожек. | Администрация сельского поселения. | январь | декабрь | Ремонт дворового проезда , установка скамеек, урн,установка освещения, оборудование детской площадки,заасфальтирование автомобильной и пешеходной стоянки. | 3.Мкр.Березовый д.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Орловской области - участников государственной программы |
| **2021 год** |
| 1 | Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому **Минимальный перечень работ:**1. Асфальтирование дворовой территории (проезды).2.Установка скамеек, урн.3. Освещение дворовой территории**Дополнительный перечень работ:**1. Оборудование детских площадок.2. Оборудование автомобильных стоянок.3. Асфальтирование пешеходных дорожек. | Администрация сельского поселения. | январь | декабрь | Ремонт дворового проезда , установка скамеек, урн,установка освещения, оборудование детской площадки,заасфальтирование автомобильной и пешеходной стоянки. | 4.Мкр.Березовый д.7. | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Орловской области - участников государственной программы |
| **2022 год** |
| 1 |  Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому **Минимальный перечень работ:**1. Асфальтирование дворовой территории (проезды).2.Установка скамеек, урн.3. Освещение дворовой территории**Дополнительный перечень работ:**1. Оборудование детских площадок.2. Оборудование автомобильных стоянок.3. Асфальтирование пешеходных дорожек. | Администрация сельского поселения. | январь | декабрь | Ремонт дворового проезда , установка скамеек, урн,установка освещения, оборудование детской площадки,заасфальтирование автомобильной и пешеходной стоянки. | 5.ул.Советская д.33 | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Орловской области - участников государственной программы |

  **2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому **Минимальный перечень работ:**1. Асфальтирование дворовой территории (проезды).2.Установка скамеек, урн.3. Освещение дворовой территории**Дополнительный перечень работ:**1. Оборудование детских площадок.2. Оборудование автомобильных стоянок.3. Асфальтирование пешеходных дорожек. | Администрация сельского поселения. | январь | декабрь | Ремонт дворового проезда , установка скамеек, урн,установка освещения, оборудование детской площадки,заасфальтирование автомобильной и пешеходной стоянки. | 6.ул.Советская д.27 | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Орловской области - участников государственной программы |

**2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому **Минимальный перечень работ:**1. Асфальтирование дворовой территории (проезды).2.Установка скамеек, урн.3. Освещение дворовой территории**Дополнительный перечень работ:**1. Оборудование детских площадок.2. Оборудование автомобильных стоянок.3. Асфальтирование пешеходных дорожек. | Администрация сельского поселения. | январь | декабрь | Ремонт дворового проезда , установка скамеек, урн,установка освещения, оборудование детской площадки,заасфальтирование автомобильной и пешеходной стоянки. | 7.ул.Мира д.49 | Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Орловской области - участников государственной программы |

СВЕДЕНИЯ

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Корсаковского сельского поселения**

**Корсаковского района Орловской области «Формирование современной городской среды»**

 **на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2024 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед.  | 7 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты  | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты  | 100 |
| 4 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  | 100100 |
| 5 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты  | 100 |

 Приложение 2

 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской

 среды на 2018 - 2024 годы»

ОБРАЗЦЫ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,

ВХОДЯЩИЕ В МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ



**Урна для мусора Скамья**

 Объем: до25 л. Длина: до 2.1 м.

 Ширина: до 0.45 м.

 

# Скамейка садовая Классика Урна металлическая ЯСП-30

# Длина: 1,6 м. Объем: 30 л.

 Приложение 3

 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской

 среды на 2018 - 2024 годы»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

|  |
| --- |
| **ВХОДЯЩИХ В МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ** |
|
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня марка 600 фракция 20-40, ср. толщина 10 см | м3 | 4586,5 |
| 2 | Доставка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 70 км I класс груза с Каменского горного карьера | т | 35,8 |
| 3 | Розлив битума нефтяного дорожного марки БНД-60/90, БНД 90/130 (расход 0,8тн/1000м2) | т | 1587,83 |
| 4 | Восстановление выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки II тип Б: с применением укладчиков асфальтобетона (ср.толщина 3 см) | т/м2 | 51482,41 |
| 5 | Доставка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 110 км I класс груза из г. Орла | т | 51,89 |
| 6 | Розлив битума нефтяного дорожного марки БНД-60/90, БНД 90/130 (расход 0,3тн/1000м2) | т | 1587,83 |
| 7 | Восстановление покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марки II тип Б | м2 | 10967,13 |
| 8 | Доставка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 110 км I класс груза из г. Орла | т | 37,652 |
| Бортовые камни |
| 9 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 1403,,13 |
| 10 | Погрузка и вывоз мусора на 3 км. | т | 3,47 |
| 11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 4841,34 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | т | 4,91 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.10 см | м3 | 2914,97 |
| 14 | Засыпка вручную щебеня марка 600, фракция 20-40 мм, 10 см | м3 | 2914,97 |
| 15 | Доставка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 70 км I класс груза с Каменского горного карьера | т | 3,4234 |
| 16 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15: при других видах покрытий | шт. | 63,5 |
| **МАФ** |
| 17 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 2534,14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Устройство урн с бетонированием,Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | шт. | 211,13 |
| 19 | Устройство скамеек №8 с бетонированием, Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | шт. | 931,45 |
| Детские элементы |
| 21 | Устройство песочница 004244 | шт. | 1862,89 |
| 22 | Устройство качелей на металлических стойках двойные 004155 | шт. | 1738,7 |
| 22.1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт. | 4617,21 |
| 22.2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 649,45 |
| 22.3 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (100\*100\*10 - 0,785 кг, 4 шт.) | 1 т | 9816,6 |
| 23 | Устройство каруселей с рулем 004195 | шт. | 4617,21 |
| 23.1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт. |  |
| 23.2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 649,45 |
| 23.3 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (500\*500\*10 - 19,625кг, 1 шт.) | 1 т | 8210,87 |
| 24 | Устройство качалка баланс метал. двойная 004104 | шт. | 1987,08 |
| 24.1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание  | шт. | 4617,21 |
| 24.2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 649,45 |
| 24.3 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (100\*100\*10 - 0,785 кг, 4 шт.) | 1 т | 9816,6 |
| 25 | Устройство ДИК № 8 | шт. | 9500,75 |
| 25.1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание  | шт. | 4617,21 |
| 25.2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 649,45 |
| 25.3 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (100\*100\*10 - 0,785 кг, 4 шт.) | 1 т | 9816,6 |
| 26 | Устройство ГК-11 | шт. | 7451,56 |
| 26.1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание  | шт. | 4617,21 |
| 26.2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 649,45 |
| 26.3 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (100\*100\*10 - 0,785 кг, 11 шт.) | 1 т | 9816,6 |
| 27 | Устройство паровозика с горкой 004420 | шт. | 5464,48 |
| 27.1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание п | шт. | 4617,21 |
| 27.2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 649,45 |
| 27.3 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (100\*100\*10 - 0,785 кг, 6 шт.) | 1 т | 0,00471 |
| 28 | Устрйоство качалки на пружине "Божья коровка" 004127 | шт. | 2235,47 |
| 28.1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание  | шт. | 4617,21 |
| 28.2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 649,45 |
| 28.3 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (500\*500\*10 - 19,625кг, 1 шт.) | 1 т | 8210,87 |
| Скамейки и урны на детской площадке |
| 29 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 2534,14 |
| 30 | Устройство урн с бетонированием,Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | шт. | 211,13 |
| 31 | Устройство скамеек №8 с бетонированием, Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | шт. | 931,45 |
| **Светильники** |
| 32 | Демонтаж светильников | шт. | 162,26 |
| 33 | Устройство светильников консольный GALAD Победа LED-150 | шт. | 1178,59 |

 Приложение 4

 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской

 среды на 2018 - 2024 годы»

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОГРАММУ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу (далее - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн-проектов является ООО «ОЦСН».

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн-проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в ООО «ОЦСН».согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае не урегулирования замечаний ООО «ОЦСН» передаёт дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

11. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

 Приложение 5

 к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды

 на 2018 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Период проведения работ |
| 1 | Мкр.Березовый д.1 | 2018 |
| 1 | Мкр.Березовый д.3 | 2019 |
| 2 | Мкр.Березовый д.5 | 2020 |
| 3 | Мкр.Березовый д.7 | 2021 |
| 4 | Ул.Советская д.33 | 2023 |
| 5 | Ул.Советская д.27 | 2024 |

 Приложение 7

 к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на 2018 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕТЫ НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 ГОДА ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Период проведения работ |
| 1 | Ул.Молодежная д.5/1-Магазин « Пятерочка» | 2018 |
| 1 | Ул.Пролетарская д.2 (ИП Михайлина,магазин Гранд) | 2019 |
| 2 |  Ул.Советская 9е( ИП Новиков,магазин продукты) | 2020 |
| 3 |  Ул.Пролетарская (ИП Усачева ,Магазин «Золушка») | 2021 |
| 4 | Ул.Советская 1б (ИП «Свечников»,магазин Хозтовары) | 2023 |
| 5 | Ул.Советская д.11 а (магазин «Универсам») | 2024 |

 Приложение 8

 к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на на 2018 - 2024 годы»

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) УКАЗАННЫХ ДОМОВ (СОБСТВЕННИКАМИ (ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) ОБ ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей сельского поселения проведении на территории сельскогопоселения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства .

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

 Приложение 9

 к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на на 2018 - 2024 годы»

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок, дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия граждан понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1.4. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации в срок не позднее до 1 ноября года, предшествующего году проведения мероприятий.

1.5. Объём денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ определяется сметным расчётом по благоустройству дворовой территории

2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. Аккумулирование средств в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на счетах учреждений на основании постановления (далее - уполномоченное предприятие).

2.2. Уполномоченное предприятие в течение 5 рабочих дней после официального опубликования утверждённой муниципальной программы заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами обязательств определяется в заключенном соглашении.

2.3. Уполномоченное предприятие не позднее чем до начала проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляет перечисление в бюджет сельского поселения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.

2.4. В случае если денежные средства не перечислены в установленный срок, то дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.

2.5. Расходование аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией сельского поселения в соответствии с целевым назначением и в соответствии с условиями договора на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

2.6. Уполномоченное предприятие обеспечивает:

- учёт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- в срок до 10 числа каждого месяца направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3. Контроль за соблюдением условий порядка

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Корсаковского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2. Администрация Корсаковского сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств уполномоченному предприятию в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории по дополнительному перечню работ;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 10

 к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на на 2018 - 2024 годы»

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы Формирование современной городской среды на 2018-2024г.г.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  Расходы по годам реализации тыс.рублей |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация Корсаковского сельского поселения | Фед.бюджет | 984 | 0503 | П5225550 | 244 | 18-992-00002 | 391,92091 | 572,37375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 20,62742 | 5,78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 984 | 0503 | П5225550 | 244 |  | 4,16715 | 5,83995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дорожный фонд |  | 0409 | П5201S3180 | 244 | 7305 | 251,10033 | 307,21071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 984 | 0409 | П5201S3180 | 244 |  | 2,53637 | 3,10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Бюджет поселения | 984 | 0503 | П5225550 | 244 |  | 45,60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 984 | 0503 | П5225550 | 244 |  | 0,00382 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 715,95600 | 894,30910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)